## Slide 1: “Medición y Estimación de Costos”

## Slide 2
 | Definición | Aplicación
Estimación de requisitos | Los requisitos de software son el punto de partida de todo proyecto nuevo y también un coadyuvante clave en proyectos de mejoras. Son también muy ambiguos, a menudo repletos de conjeturas erradas y errores severos, en general resultan difíciles de esclarecer en forma concisa y comprensible. | Captura de requisitos y análisis.
Estimación de prototipos | Costo asociado a la creación de una réplica inicial y parcial de una aplicación, desarrollada para probar principios de diseño y características operacionales. | Captura de requisitos
Estimación de especificaciones y diseño de software | Las especificaciones y diseño del software son una respuesta técnica a requisitos del usuario y sirven para describir en qué forma la aplicación de software que se construye, manejará los requisitos del usuario de manera automatizada. | Diseño
Estimaciones de inspecciones de diseño | Procedimiento formal en el cual se inspeccionan artefactos de Sw. | Diseño

## Slide 3
Estimaciones de codificación | La programación o redacción de código representa un reto interesante a estimadores de software, debido al constante aumento de lenguajes de programación y del nivel de cada uno. | Etapa de desarrollo.
Estimación del control de configuración de software | Uno de los retos principales de la industria del software ha sido manejar el cambio de sus proyectos lo más eficientemente posible. También es importante estimar el trabajo de administración del cambio. | En todas las etapas.
Estimación de pruebas de software | La estimación del esfuerzo, fechas límites y costos de pruebas son temas complejos por las muchas formas de prueba en que podrían realizarse. Además, se complica también porque los defectos presentes al iniciar las pruebas pueden variar ampliamente. | Etapa de pruebas.

## Slide 4
Estimación de documentación del usuario y del proyecto | Administración y producción de todo tipo de documentos de un proyecto. | Análisis
Estimación de la administración de proyectos | La administración de proyectos implica administrar personal, departamentos y proyectos con el fin de | En todas las etapas.
Estimación de costos de mantenimiento y mejoras | Estimar costo y presupuesto debido a mejoras realizadas en la estructura del código o a que se han añadido nuevas características que cumplen con nuevos requisitos de usuario. | Mejoras importantes, mejoras menores, mantenimiento, soporte al cliente, migración, conversión, soporte por garantía, reingeniería, optimización, instalación de nuevas versiones, etc.

## Slide 5
 | Quiénes las realizan | Herramientas | Tipos
Estimación de requisitos | Clientes, personal de mercadotecnia, personal de ventas, personal de ingeniería, analistas de sistemas, programadores, personal de control de calidad y gerentes de proyectos de software. | Requisite de Rational, Bachman Analyst Workbench, Texas Instruments Information Engineering Facility. | De requisitos.
Estimación de prototipos | Desarrolladores | Materiales reutilizables, lenguaje de programación elegido, Casos de prueba. | De prototipos.
Estimación de especificaciones y diseño de software | Analistas de sistemas, personal de desarrollo y arquitectos. | Plantillas para métodos de diseño comunes. | De especificaciones y diseño.
Estimaciones de inspecciones de diseño | Creador, moderador y registrador. | Actividad manual de inspección página por página. SPQR/20 | De inspecciones de diseño.

## Slide 6
Estimaciones de codificación | Personal de desarrollo. |  | De codificación.
Estimación del control de configuración de software | Especialistas en control de cambio, programadores, auditores, clientes. |  | De control de configuración.
Estimación de pruebas de software | Programadores, especialistas en pruebas, control de calidad, clientes. |  | 
Estimación de documentación del usuario y del proyecto | Redactor técnico, | SPQR/20, CHECKPOINT, COCOMO, COCOMO II, SLIM | De documentación del usuario y del proyecto.
Estimación de la administración de proyectos | Gerentes de proyectos. | Project, Timeline, Primavera, Artemis. | De administración de proyectos.
Estimación de costos de mantenimiento y mejoras | Especialistas en mantenimiento y mejoras. Programadores. | COCOMO II, SLIM, PRICE-S KnowledgePlan. | De mantenimiento y mejoras.